DOCUMENTATION DE PROJET

Gestion d'une Licence

Portail de gestion du Lycée Saint-Vincent — Enseignement Supérieur

| Auteur | Enzo BELO |
| --- | --- |
| Formation | BTS SIO — option SLAM (1ère année) |
| Établissement | Lycée Saint-Vincent |
| Année scolaire | 2025 – 2026 |
| Dépôt GitHub | github.com/enzobelo05-tech/gestion-licence |

# Sommaire

Phase 1 — Préambule

- Contexte du projet

- Enjeux et objectifs

Phase 2 — Conception

- Conception des données : MCD, MLD, script SQL

- Conception ergonomique : arborescence, wireframes, maquettes Figma

Phase 3 — Méthodologie

- Méthodologie AGILE / Scrum

- Présentation de l'équipe

- Rituels Scrum et comptes-rendus

Phase 4 — Développement

- Technologies mobilisées

- Focus sur une fonctionnalité : la connexion sécurisée

- Usage de l'IA et journal de bord

Phase 5 — Guide utilisateur

- Première connexion

- Navigation dans le portail

- Gestion des modules et interventions

# Phase 1 — Préambule

## 1.1 Contexte du projet

Le Lycée Saint-Vincent propose une formation d'enseignement supérieur (BTS et licences) qui mobilise un grand nombre d'intervenants : enseignants permanents, vacataires, intervenants professionnels, ainsi qu'un volume important de modules pédagogiques répartis sur l'année.

Aujourd'hui, la gestion administrative de cette filière s'appuie principalement sur des fichiers Excel et des échanges par mail. Cette organisation entraîne plusieurs difficultés concrètes : informations dispersées, doublons, erreurs de saisie, pertes d'information lors d'un changement d'année et difficulté à obtenir une vision globale du planning.

Dans le cadre d'un projet d'application pour le BTS SIO option SLAM, il a été demandé de concevoir une application web interne permettant de centraliser et de fiabiliser la gestion de cette licence.

## 1.2 Enjeux et objectifs

### Enjeux

- Centralisation : regrouper en une seule application toutes les données de la licence (modules, intervenants, interventions, calendrier).

- Fiabilité : éviter les doublons et les incohérences entre fichiers grâce à une base de données structurée.

- Productivité : faire gagner du temps à la responsable pédagogique sur les tâches répétitives (saisie, recherche, export).

- Sécurité : protéger l'accès aux informations par une authentification par identifiant et mot de passe, avec gestion de rôles.

### Objectifs fonctionnels

- Permettre la connexion sécurisée des utilisateurs au portail.

- Gérer le corps enseignant : ajout, consultation, modification, suppression d'intervenants.

- Gérer les modules : intitulé, volume horaire, semestre, intervenant rattaché.

- Gérer les types d'interventions (Cours magistral, TD, TP, examen…).

- Visualiser le calendrier des interventions sur l'année.

- Consulter une fiche détaillée pour chaque type d'intervention.

### Objectifs pédagogiques (BTS SIO SLAM)

- Mettre en pratique les compétences vues en cours : PHP, MySQL, HTML/CSS, JavaScript.

- Manipuler une base de données relationnelle via PDO.

- Travailler en mode projet en suivant une méthodologie AGILE.

- Apprendre à utiliser un outil de gestion de version (Git / GitHub).

- Produire une documentation technique professionnelle.

# Phase 2 — Conception fonctionnelle, ergonomique et graphique

## 2.1 Conception des données

### Modélisation des données (MCD)

Le Modèle Conceptuel de Données représente les entités principales du domaine et leurs associations, sans préoccupation technique. Il sert de base à la conception de la base de données relationnelle.

Le projet manipule cinq entités principales :

- USER : utilisateur du portail (responsable, intervenant). Chaque utilisateur a un rôle qui détermine ses droits.

- ENSEIGNANT : intervenant pédagogique de la licence (nom, prénom, email, téléphone, statut).

- MODULE : matière enseignée (intitulé, volume horaire, semestre).

- TYPE_INTERVENTION : nature pédagogique de l'intervention (CM, TD, TP, examen, soutenance…).

- INTERVENTION : séance concrète qui relie un enseignant, un module et un type, à une date donnée.

### Schéma relationnel (MLD)

Une fois le MCD posé, on en déduit le Modèle Logique de Données. Les associations « plusieurs à plusieurs » deviennent des tables d'association ; les clés étrangères matérialisent les liens entre tables.

| Table | Attributs | Clés |
| --- | --- | --- |
| user | id, email, password, role | PK : id |
| enseignant | id, nom, prenom, email, telephone, statut | PK : id |
| module | id, intitule, volume_horaire, semestre, id_enseignant | PK : id FK : id_enseignant |
| type_intervention | id, libelle, description, couleur | PK : id |
| intervention | id, date, heure_debut, heure_fin, salle, id_module, id_type, id_enseignant | PK : id FK : id_module, id_type, id_enseignant |

### Script SQL de création de la base

Voici le script SQL permettant de créer la base de données et ses tables. Il a été testé sur MySQL via phpMyAdmin (environnement WAMP).

-- ===================================================== -- Base de données : gestion_licence -- SGBD : MySQL / MariaDB -- ===================================================== DROP DATABASE IF EXISTS gestion_licence; CREATE DATABASE gestion_licence CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; USE gestion_licence; -- ----------------------------------------------------- -- Table : user (comptes du portail) -- ----------------------------------------------------- CREATE TABLE user ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE, password VARCHAR(255) NOT NULL, role ENUM('admin','enseignant') NOT NULL DEFAULT 'enseignant' ) ENGINE=InnoDB; -- ----------------------------------------------------- -- Table : enseignant -- ----------------------------------------------------- CREATE TABLE enseignant ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(100) NOT NULL, prenom VARCHAR(100) NOT NULL, email VARCHAR(150) NOT NULL, telephone VARCHAR(20), statut VARCHAR(50) ) ENGINE=InnoDB; -- ----------------------------------------------------- -- Table : module -- ----------------------------------------------------- CREATE TABLE module ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, intitule VARCHAR(150) NOT NULL, volume_horaire INT NOT NULL, semestre TINYINT NOT NULL, id_enseignant INT, CONSTRAINT fk_module_enseignant FOREIGN KEY (id_enseignant) REFERENCES enseignant(id) ON DELETE SET NULL ) ENGINE=InnoDB; -- ----------------------------------------------------- -- Table : type_intervention -- ----------------------------------------------------- CREATE TABLE type_intervention ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, libelle VARCHAR(80) NOT NULL, description TEXT, couleur VARCHAR(7) DEFAULT '#1F4E79' ) ENGINE=InnoDB; -- ----------------------------------------------------- -- Table : intervention -- ----------------------------------------------------- CREATE TABLE intervention ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, date DATE NOT NULL, heure_debut TIME NOT NULL, heure_fin TIME NOT NULL, salle VARCHAR(20), id_module INT NOT NULL, id_type INT NOT NULL, id_enseignant INT NOT NULL, CONSTRAINT fk_inter_module FOREIGN KEY (id_module) REFERENCES module(id), CONSTRAINT fk_inter_type FOREIGN KEY (id_type) REFERENCES type_intervention(id), CONSTRAINT fk_inter_enseignant FOREIGN KEY (id_enseignant) REFERENCES enseignant(id) ) ENGINE=InnoDB;

## 2.2 Conception ergonomique et graphique

### Arborescence du site

L'arborescence présente l'organisation logique des pages du portail. Elle découle des cas d'usage identifiés en phase de préambule.

- Page d'accueil / Connexion (accueil.php)

- Tableau de bord (dashboard.php)

  - Corps enseignant (corps-enseignant.php)

    - Fiche enseignant — informations générales (FE-infos-generales.php)

    - Fiche enseignant — interventions (FE-interventions.php)

  - Modules (module.php)

    - Formulaire d'ajout / édition d'un module (module_form.php)

  - Types d'intervention (types-intervention.php)

    - Fiche d'un type d'intervention (voir-fiche-types-intervention.php)

  - Calendrier des interventions (calendrier.php)

  - Déconnexion

### Wireframes

Les wireframes (maquettes basse fidélité) ont été produits avant les maquettes graphiques. Ils permettent de valider la disposition des éléments sans se préoccuper du design.

Principes de mise en page retenus • Une barre latérale gauche fixe avec le logo de l'établissement et le menu de navigation principal. • Une zone centrale qui occupe le reste de l'écran et accueille le contenu de la page (formulaires, tableaux, fiches). • Un header simple présentant le titre de la page courante. • Des boutons d'action toujours alignés à droite (« Ajouter », « Enregistrer », « Supprimer »). • Des tableaux de données paginés et triables pour les listes longues.

### Maquettes graphiques (Figma)

Les maquettes graphiques ont été réalisées sur Figma à partir des wireframes validés. Elles fixent la charte graphique de l'application.

| Élément | Choix retenu | Justification |
| --- | --- | --- |
| Couleur principale | Bleu marine #1F4E79 | Couleur sérieuse, associée à l'enseignement et à l'institutionnel. |
| Couleur secondaire | Bleu clair #5B9BD5 | Apporte de la fraîcheur sans sortir de la palette. |
| Police | Inter / Arial | Polices sans-serif lisibles à l'écran et bien supportées. |
| Boutons | Coins arrondis 6px, fond bleu, texte blanc | Visibilité immédiate des actions principales. |
| Logo | Logo du Lycée Saint-Vincent | Renforce l'identité de l'établissement. |

# Phase 3 — Méthodologie

## 3.1 Méthodologie AGILE

Le projet a été mené suivant la méthodologie AGILE, et plus précisément le framework Scrum. Cette approche a été choisie pour plusieurs raisons :

- Le besoin de livrer rapidement des fonctionnalités utilisables, même partielles.

- La possibilité d'ajuster le cap après chaque sprint en fonction des retours.

- La forte adéquation de la méthode avec un projet étudiant à durée limitée.

- L'apprentissage de pratiques professionnelles attendues en BTS SIO.

Le projet a été découpé en sprints de deux semaines, chaque sprint produisant un incrément démontrable.

## 3.2 Équipe projet

Le projet a été réalisé par un étudiant de BTS SIO SLAM, avec un encadrement assuré par les enseignants de la spécialité. La maquette ci-dessous présente l'organigramme simplifié.

| Rôle | Personne | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Enseignant référent | Définit les besoins, priorise le backlog, valide les livrables. |
| Scrum Master | Étudiant (auto-organisation) | Organise les rituels, lève les obstacles, suit l'avancement. |
| Développeur | Enzo BELO | Conception, développement, tests, mise en ligne. |

### Mini-CV de l'équipe

Enzo BELO — Développeur full-stack junior Étudiant en BTS SIO option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers), 1ère année. Compétences techniques : PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript, Git, méthodologie AGILE. Centres d'intérêt : développement web, conception de bases de données, automatisation.

## 3.3 Rituels Scrum

### Backlog produit

Le backlog produit est la liste hiérarchisée de toutes les fonctionnalités souhaitées sur l'application. Chaque entrée prend la forme d'une user story :

« En tant que [utilisateur], je veux [action] afin de [bénéfice]. »

Exemples extraits du backlog :

- En tant que responsable, je veux me connecter au portail pour accéder aux données de la licence.

- En tant que responsable, je veux ajouter un enseignant pour l'associer ensuite à un module.

- En tant que responsable, je veux consulter le calendrier global pour vérifier la cohérence des plannings.

- En tant qu'enseignant, je veux consulter mes interventions à venir pour préparer mes cours.

### Sprint

Un sprint dure deux semaines. Au début de chaque sprint, on fixe l'ensemble des user stories à traiter : c'est le sprint backlog. Cet engagement est figé pendant la durée du sprint.

| Sprint | Objectif | Livrables |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mise en place | Création du dépôt Git, base de données, page de connexion, charte graphique. |
| 2 | Gestion enseignants | CRUD des enseignants, fiche détaillée, formulaires sécurisés. |
| 3 | Modules et types | CRUD des modules et des types d'intervention, association au corps enseignant. |
| 4 | Calendrier | Affichage des interventions sous forme de calendrier, finalisation et tests utilisateurs. |

### Stand-up (mêlée quotidienne)

Réunion courte (10 à 15 minutes) au début de chaque journée de travail, pendant laquelle on répond à trois questions :

- Qu'ai-je fait depuis hier ?

- Que vais-je faire aujourd'hui ?

- Quels obstacles je rencontre ?

### Sprint review

À la fin de chaque sprint, une revue est organisée pour démontrer ce qui a été produit. Elle permet de valider l'incrément et de récolter les retours.

### Comptes rendus (CR)

Chaque rituel donne lieu à un compte rendu écrit. Le format retenu est volontairement court :

- Date, participants, durée.

- Décisions prises.

- Tâches assignées avec leur deadline.

- Points de blocage identifiés.

# Phase 4 — Développement

## 4.1 Technologies mobilisées

| Catégorie | Technologie | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- |
| Front-end | HTML5 | Structure des pages. |
| Front-end | CSS3 | Mise en forme, charte graphique, responsive. |
| Front-end | JavaScript | Interactions côté client (validation, calendrier). |
| Back-end | PHP 8 | Logique serveur, gestion des sessions, traitement des formulaires. |
| Base de données | MySQL / MariaDB | Stockage relationnel des données. |
| Accès BDD | PDO | Connexion sécurisée à la base, requêtes préparées. |
| Environnement | WAMP / XAMPP | Serveur Apache + PHP + MySQL en local. |
| Versionnage | Git / GitHub | Suivi du code, historisation, collaboration. |
| Maquettage | Figma | Réalisation des wireframes et maquettes graphiques. |
| Éditeur | VS Code | Édition du code source. |

## 4.2 Focus sur une fonctionnalité : la connexion sécurisée

La page d'accueil du portail est aussi la page de connexion. C'est elle qui contrôle l'accès à l'ensemble de l'application. Sa sécurité est donc primordiale.

### Capture d'écran (description)

Aperçu de la page de connexion (accueil.php) Une barre latérale gauche affiche le logo du Lycée Saint-Vincent et le nom de la formation. Au centre de la page, un formulaire propose deux champs : email et mot de passe. Sous les champs, un bouton bleu "Accéder au portail" déclenche la soumission. En cas d'identifiants invalides, un message d'erreur en rouge s'affiche au-dessus du bouton.

### Code commenté

Le fichier accueil.php gère à la fois l'affichage du formulaire et le traitement de sa soumission. Voici les passages clés :

<?php // 1) On démarre une session pour pouvoir mémoriser // l'utilisateur connecté entre les pages. session_start(); // 2) On inclut le fichier qui établit la connexion PDO // à la base de données (déporté pour la sécurité). require_once "variable-connexion/connexion.php"; $erreur = ""; // 3) On vérifie que le formulaire a bien été soumis. if (isset($_POST['mail']) && isset($_POST['password'])) { $mail = $_POST['mail']; $password = $_POST['password']; // 4) Requête PRÉPARÉE : protège contre les // injections SQL (point capital). $req = $connexion->prepare( "SELECT id, email, password, role FROM user WHERE email = :email" ); $req->bindParam(':email', $mail); $req->execute(); $resultat = $req->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); if ($resultat) { // 5) On vérifie le mot de passe : // password_verify() compare le mot de passe saisi // avec le hash stocké en base. $passwordOk = password_verify($password, $resultat['password']); if ($passwordOk) { // 6) Connexion réussie : on stocke les infos // de l'utilisateur en session. $_SESSION['id'] = $resultat['id']; $_SESSION['email'] = $resultat['email']; $_SESSION['role'] = $resultat['role']; // 7) Redirection vers le tableau de bord. header('Location: dashboard.php'); exit(); } else { $erreur = "Email ou mot de passe incorrect."; } } else { // Message volontairement identique pour ne pas // révéler si l'email existe ou non. $erreur = "Email ou mot de passe incorrect."; } } ?>

### Points de sécurité mis en place

- Requêtes préparées (PDO) : toutes les variables provenant de l'utilisateur sont passées en paramètres liés, ce qui empêche les injections SQL.

- Hashage des mots de passe : les mots de passe ne sont jamais stockés en clair. password_verify() compare le mot de passe saisi au hash en base.

- Protection XSS : les valeurs réaffichées dans le HTML passent par htmlspecialchars().

- Messages d'erreur génériques : on n'indique jamais si c'est l'email ou le mot de passe qui est faux, pour ne pas faciliter les attaques par énumération.

- Sessions PHP : l'identifiant utilisateur est stocké en session côté serveur, jamais en clair côté client.

## 4.3 Usage de l'IA

Pendant le projet, des outils d'intelligence artificielle (notamment ChatGPT et GitHub Copilot) ont été utilisés comme assistants. L'IA n'a jamais remplacé la réflexion personnelle ; elle a servi de tuteur disponible et de relecteur.

### Cadre d'utilisation

- Ce que l'IA a fait : expliquer des notions, proposer des structures de code, aider à formuler des messages d'erreur, suggérer des optimisations.

- Ce que l'IA n'a pas fait : prendre des décisions de conception, écrire le code de bout en bout sans relecture, accéder à la base de données.

- Vérification systématique : chaque suggestion a été testée localement et comprise avant intégration.

### Journal de bord IA

Conformément aux exigences du référentiel, un journal de l'usage de l'IA a été tenu tout au long du projet. Il consigne, pour chaque interaction marquante : la date, l'outil utilisé, la question posée, la réponse retenue et le bénéfice constaté.

| Date | Outil | Question / Sujet | Apport pour le projet |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | ChatGPT | Comment structurer une connexion sécurisée en PHP avec PDO ? | Découverte de password_hash() / password_verify() et adoption des requêtes préparées. |
| Sprint 2 | ChatGPT | Modélisation MCD pour la gestion d'enseignants et de modules. | Validation de la cardinalité enseignant–module et clarification de la table d'intervention. |
| Sprint 3 | Copilot | Squelette d'un formulaire d'ajout de module. | Gain de temps sur le HTML répétitif ; relecture pour adapter au style du projet. |
| Sprint 4 | ChatGPT | Affichage d'un mini-calendrier en HTML/CSS sans bibliothèque. | Idée de grille CSS pour afficher les semaines, simplification du code initial. |
| Sprint 4 | ChatGPT | Relecture de la documentation projet (clarté, fautes). | Suggestions de reformulation pour rendre la documentation plus lisible. |

# Phase 5 — Guide utilisateur

Ce guide s'adresse aux utilisateurs finaux du portail (responsable pédagogique, intervenants). Il décrit pas à pas les actions principales.

## 5.1 Première connexion

- Ouvrir un navigateur web (Chrome, Firefox, Edge).

- Se rendre à l'adresse fournie par l'administrateur (par exemple : http://lycee-saint-vincent.local/gestion-licence/).

- Sur la page d'accueil, saisir son email professionnel et son mot de passe.

- Cliquer sur « Accéder au portail ».

- En cas d'oubli de mot de passe, contacter l'administrateur du portail.

Bon à savoir Après trois tentatives échouées, attendez quelques secondes avant de réessayer. Pour des raisons de sécurité, votre session expire après une période d'inactivité prolongée. N'enregistrez pas votre mot de passe sur un poste partagé.

## 5.2 Tableau de bord

Une fois connecté, vous arrivez sur le tableau de bord. Il présente :

- Un menu de navigation latéral à gauche (Corps enseignant, Modules, Types d'intervention, Calendrier).

- Un résumé de l'activité récente au centre.

- Un bouton de déconnexion en haut à droite.

## 5.3 Gérer le corps enseignant

- Cliquer sur « Corps enseignant » dans le menu latéral.

- La liste des enseignants s'affiche.

- Cliquer sur le nom d'un enseignant pour ouvrir sa fiche.

- Depuis la fiche, deux onglets sont disponibles : « Informations générales » et « Interventions ».

- Pour ajouter un enseignant, cliquer sur le bouton « + Ajouter » en haut à droite.

- Remplir le formulaire (nom, prénom, email, téléphone, statut) puis valider.

## 5.4 Gérer les modules

- Cliquer sur « Modules » dans le menu latéral.

- La liste des modules apparaît, avec leur intitulé, leur volume horaire et l'enseignant rattaché.

- Pour créer un module, cliquer sur « + Ajouter un module ».

- Renseigner l'intitulé, le volume horaire, le semestre et l'enseignant responsable.

- Valider le formulaire.

## 5.5 Gérer les types d'intervention

- Cliquer sur « Types d'intervention » dans le menu latéral.

- La liste des types disponibles apparaît (CM, TD, TP, examen…).

- Pour ajouter un type, cliquer sur le bouton « + Ajouter ».

- Pour consulter ou modifier un type, cliquer sur son intitulé : la fiche détaillée s'ouvre.

## 5.6 Consulter le calendrier

- Cliquer sur « Calendrier » dans le menu latéral.

- Le calendrier s'affiche avec toutes les interventions de l'année en cours.

- Chaque type d'intervention apparaît dans une couleur différente pour faciliter la lecture.

- Cliquer sur une intervention pour afficher son détail (module, enseignant, salle, horaire).

## 5.7 Se déconnecter

- Cliquer sur le bouton « Déconnexion » en haut à droite.

- Vous êtes redirigé vers la page d'accueil.

- Pensez à toujours vous déconnecter sur un poste partagé.

# Annexes

## Annexe A — Lien du dépôt

Le code source complet du projet est disponible sur GitHub à l'adresse suivante :

https://github.com/enzobelo05-tech/gestion-licence

## Annexe B — Structure du projet

gestion-licence/ ├── assets/ # Logos, images ├── html-commun/ # Headers et footers communs ├── variable-connexion/ # Connexion PDO à la BDD │ └── connexion.php ├── accueil.php # Page de connexion ├── dashboard.php # Tableau de bord ├── corps-enseignant.php # Liste des enseignants ├── FE-infos-generales.php # Fiche enseignant — infos ├── FE-interventions.php # Fiche enseignant — interventions ├── module.php # Liste des modules ├── module_form.php # Formulaire d'ajout/édition ├── types-intervention.php # Liste des types ├── voir-fiche-types-intervention.php ├── calendrier.php # Vue calendrier ├── styles.css # Feuille de style globale ├── script.js # Scripts JS du portail └── README.md

## Annexe C — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| AGILE | Approche de gestion de projet itérative et incrémentale, basée sur la collaboration et l'adaptation continue. |
| Backlog | Liste hiérarchisée de toutes les fonctionnalités à développer. |
| MCD | Modèle Conceptuel de Données : représentation des entités et de leurs associations. |
| MLD | Modèle Logique de Données : transformation du MCD en tables relationnelles. |
| PDO | PHP Data Objects : interface unifiée pour accéder à différentes bases de données. |
| Sprint | Période de travail courte (ici 2 semaines) à l'issue de laquelle un incrément est livré. |
| User story | Description courte d'une fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur final. |
| CRUD | Create / Read / Update / Delete : les quatre opérations de base sur des données. |